## АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «МУХОРШИБИРСКИЙ РАЙОН»

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от « 21_ »  декабря  2021 г.

с. Мухоршибирь                               №_786__

| О внесении изменений и дополнений в постановление администрации муниципального образования «Мухоршибирский район» от 26.12.2017 г. № 598 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Мухоршибирский район» «По переводу открытой системы теплоснабжения на закрытую в муниципальном образовании «Мухоршибирский район» на 2018-2023 годы» |  |
| --- | --- |

В соответствии с постановлением администрации  муниципального образования  «Мухоршибирский район» от 01.04.2014 года № 269 «Об утверждении  Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ  муниципального образования «Мухоршибирский район», постановляю:

- Внести в Муниципальную программу муниципального образования «Мухоршибирский район» «По переводу открытой системы теплоснабжения на закрытую в муниципальном образовании «Мухоршибирский район»» на 2018-2020 годы и на период до 2023 года»   (далее – Программа), утвержденную постановлением администрации муниципального образования  «Мухоршибирский район»  от 26.12.2017 года  № 598, следующие изменения:

1.1. В наименовании Программы и по тексту программы слова «до 2023 года» заменить словами «до 2024 года».

1.2. Раздел паспорта программы «Объемы бюджетных ассигнований программы» изложить в следующей редакции:

| Объемы бюджетных ассигнований | Всего | Общий объем финансирования Программы, тыс.руб.(справочно) | В том числе: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ФБ | РБ | МБ | ПС |
|  | Всего | 18,390* | 11,033* | 4,598* | 0,5* | 2,259* |
|  | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2023 | 5,526* | 3,315* | 1,382* | 0 | 0,829* |
|  | 2024 | 12,864* | 7,718* | 3,216* | 0,5* | 1,430* |

1.3.  Раздел 4 «Целевые индикаторы выполнения программы» изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

1.4. Раздел 6 «Перечень основных мероприятий муниципальной программы» изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

1.5. Раздел 7 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации муниципального образования «Мухоршибирский район» в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации муниципального образования «Мухоршибирский район» О.П.Кожевина.

Глава муниципального образования

«Мухоршибирский район»                            			           В.Н.Молчанов

Приложение 1

к постановлению администрации

муниципального образования

«Мухоршибирский район»

От 21. декабря.2021г. № 786

РАЗДЕЛ 4. ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ

| № | Наименование показателя | Вес показателя | Необходимое направление изменений | Базовые значения |  | Плановые значения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |  |
| Общие показатели программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель программы: Обеспечение перехода на закрытую схему присоединения систем ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача № 1: Снижение расхода тепла на отопление и ГВС за счет перевода на качественно-количественное регулирование температуры теплоносителя в соответствии с температурным графиком |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сокращение эксплуатационных затрат, % | 25 | > | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 20 |  | 25 |
| Задача № 2: Снижение темпов износа котельного оборудования Задача № 3: Снижение внутренней коррозии трубопроводов и отложения солей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Сокращение износа котельного оборудования, % | 40 | < | 67 | 65 | 62 | 61 | 59 | 58 | 57 | 56 | 55 |  |  |
| Задача № 4: Снижение объемов работ по химводоподготовке подпиточной воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Снижение расходов на подготовку воды для системы теплоснабжения, % | 55 | < | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 70 | 68 |  |  |
| Задача № 5: Снижение аварийности систем теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Сокращение числа аварий, ед. | 3 | < | 15 | 15 | 10 | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 |  |  |

Приложение 2

к постановлению администрации

муниципального образования

«Мухоршибирский район»

От 21. Декабря 2021г. № 786

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Таблица 3 – Перечень мероприятий

| N п/п | Наименование мероприятия | Ожидаемый социально- экономичес кий эффект | Ответственный | Срок |  | Источники финансирования (справочно) | Финансовые показатели, тыс. руб. (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Начала реализации | Окончания реализации |  | 2017г факт | 2018г факт | 2019г Факт | 2020г факт | 2021г |  | 2022г план | 2023г план | 2024г. план |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | план | Утверждено в бюджете |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Проведение проектных работ по всем потребителям | Задача № 1, 2,3,4,5 индикатор 1,2,3,4 | МУ «Комитет по УИ и МХ», предприятия ЖКХ, Администрация МО «Мухоршибирский район» | 2023 | 2023 | ФБ* | - | - | - | - | - | - | - | 3,315* | - |
|  |  |  |  |  |  | РБ* | - | - | - | - | - | - | - | 1,382* | - |
|  |  |  |  |  |  | МБ* | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | ПС* | - | - | - | - | - | - | - | 0,829* | - |
| 2 | Приобретение оборудования автоматизированного модуля ГВС абонентского ввода по всем потребителям. | Задача №1, 2,3,4,5 индикатор 1,2,3,4 | МУ «Комитет по УИ и МХ», предприятия ЖКХ, Администрация МО «Мухоршибирский район» | 2024 | 2024 | ФБ | - | - | - | - | - | - |  | - | 7,718* |
|  |  |  |  |  |  | РБ | - | - | - | - | - | - |  | - | 3,216* |
|  |  |  |  |  |  | МБ | - | - | - | - | - | - |  | - | 0,5* |
|  |  |  |  |  |  | ПС | - | - | - | - | - | - |  | - | 1,430* |
| 3 | Проведение строительно-монтажных работ по всем потребителям. | Задача №1, 2,3,4,5 индикатор 1,2,3,4 | МУ «Комитет по УИ и МХ», предприятия ЖКХ, Администрация МО «Мухоршибирский район» | 2024 | 2024 | ФБ | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | РБ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | МБ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | ПС | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего: |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - |  | - | - | 5,526* | 12,864* |
| Федеральный бюджет: |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - |  | - | - | 3,315* | 7,718* |
| Республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - |  | - | - | 1,382* | 3,216* |
| Местный бюджет: |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - |  | - | - | - | 0,5* |
| Прочие источники: |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - |  | - | - | 0,829* | 1,430* |

Приложение 3

к постановлению администрации

муниципального образования

«Мухоршибирский район»

от 21 декабря .2021г. № 786

РАЗДЕЛ 7. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Ресурсное обеспечение программы за счет средств бюджета муниципального образования «Мухоршибирский район»

| - Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. руб.), годы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ЦСР | РзПр | ГРБС | ВР | 2017гфакт | 2018г факт | 2019г факт | 2020г факт | 2021г. |  | 2022г. план | 2023г план | 2024г план |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | План | Утвержденов бюджете |  |  |  |
| Муниципальная программа | «По переводу открытой системы теплоснабжения на закрытую в муниципальном образовании «Мухоршибирский район» на 2018-2024 годы» | МУ «Комитет по УИ и МХ», предприятия ЖКК, администрация МО «Мухоршибирский район» |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,5* |
| Мероприятие | Проведение проектных работ по всем потребителям | МУ «Комитет по УИ и МХ», предприятия ЖКК, администрация МО «Мухоршибирский район» |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие | Приобретение оборудования автоматизированного модуля ГВС абонентского ввода по всем потребителям. | МУ «Комитет по УИ и МХ», предприятия ЖКК, администрация МО «Мухоршибирский район» |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,5* |
| Мероприятие | Проведение проектных и строительно-монтажных работ по всем потребителям. | МУ «Комитет по УИ и МХ», предприятия ЖКК, администрация МО «Мухоршибирский район» |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Ресурсное обеспечение муниципальной программы за счет всех источников финансирования

| - Статус | Наименование муниципальной программы | Источник финансирования | Оценка расходов (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017г. факт | 2018г. факт | 2019г факт | 2020г. факт | 2021 г. |  | 2022г. План | 2023г План |  |
|  |  |  |  |  |  |  | план | утверждено в бюджете |  |  | 2024г План |
| Муниципальная программа | «По переводу открытой системы теплоснабжения на закрытую в муниципальном образовании «Мухоршибирский район» на 2018-2024 годы» | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *5,526 | *12,864 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *3,315 | *7,718 |
|  |  | Республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *1,382 | *3,216 |
|  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *0,5 |
|  |  | Привлеченные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *0,829 | *1,430 |