ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «МУХОРШИБИРСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении муниципальной программы

«Формирование современной городской среды

на территории муниципального образования

«Мухоршибирский район» на 2017 год»

В соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды, утвержденными постановлением Правительства РФ от 10.02.2017 № 169, постановляю:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную [программу](#P32) "Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Мухоршибирский район» на 2017 год».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на официальном сайте администрации муниципального образования «Мухоршибирский район» в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Глава

муниципального образования

«Мухоршибирский район» В.Н. Молчанов

**Утверждена постановлением**

**Администрации муниципального образования «Мухоршибирский район»**

**от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_**

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «МУХОРШИБИРСКИЙ РАЙОН» НА 2017 ГОД»**

**ПАСПОРТ**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Мухоршибирский район» на 2017 год» (далее - Программа) |
| Ответственный исполнитель | МУ "Комитет по управлению имуществом и муниципальным хозяйством муниципального образования «Мухоршибирский район" (далее Комитет) |
| Соисполнители | Администрации МО СП «Мухоршибирское» и МО СП «Саганнурское»  |
| Подпрограммы | - |
| Программно-целевые инструменты | - |
| Цель и задачи программы | Основной целью Программы является повышение уровня благоустройства территорий Основными задачами Программы является:- повышение уровня благоустройства дворовых территорий с.Мухоршибирь, п.Саган-Нур;- повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования с.Мухоршибирь, п.Саган-Нур |
| Целевые индикаторы (показатели) программы | 1. Доля благоустроенных дворовых территорий МКД от общего количества дворовых территорий МКД
2. Доля благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общего количества таких территорий
 |
| Этапы и сроки реализации программы |  2017 год |
| Объемы бюджетных ассигнований программы | тыс. руб. |
| Годы | Всего | ФБ | РБ | МБ | ВИ |
| 2017 | (план по программе) | 4131,7 | 3842,5 | 289,2 | 0 | 0 |
|  Из них на: |
| с.Мухоршибирь | 1141,2 | 1061,3 | 79,9 | 0 | 0 |
| п.Саган-Нур | 2990,5 | 2781,2 | 209,3 | 0 | 0 |
| (утверждено в бюджете МО) | 4131,7 | 3842,5 | 289,2 | 0 | 0 |
|  Из них на: |
| с.Мухоршибирь | 1141,2 | 1061,3 | 79,9 | 0 | 0 |
| п.Саган-Нур | 2990,5 | 2781,2 | 209,3 | 0 | 0 |
| Ожидаемые результаты реализации программы | 1. Приведение в нормативное состояние дворовых территорий с.Мухоршибирь, п.Саган-Нур - \_\_\_.
2. Благоустройство общественных территорий с.Мухоршибирь, п.Саган-Нур - \_\_\_\_\_.
 |

**Раздел 1"Характеристика текущего состояния, основные проблемы, анализ основных показателей".**

 Формирование современной городской среды – это комплекс мероприятий, направленных на создание условий для обеспечения комфортных, безопасных и доступных условий проживания населения муниципального образования «Мухоршибирский район».

 Создание современной городской среды включает в себя проведение работ по благоустройству дворовых территорий и наиболее посещаемых территорий общего пользования (строительство детских и спортивных площадок, зон отдыха, парковок и автостоянок, озеленение территорий, устройство наружного освещения и т.п.).

 Основными проблемами в области благоустройства дворовых территорий и наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования с.Мухоршибирь, п.Саган-Нур являются:

 - недостаточное количество детских и спортивных площадок;

 - недостаточное количество автостоянок и мест парковки транспортных средств на дворовых и муниципальных территориях;

 - недостаточное количество малых архитектурных форм на дворовых и муниципальных территориях;

 - неудовлетворительное состояние отдельных лестниц, лестничных сходов, расположенных на муниципальных территориях;

 - недостаточное озеленение дворовых и муниципальных территорий;

 - изнашивание покрытий дворовых проездов и тротуаров;

 - недостаточное освещение отдельных дворовых и муниципальных территорий.

 Проведенный анализ дворовых территорий позволил определить общее состояние таких важных элементов благоустройства, как детские игровые площадки. На отдельных площадках во дворах сохранились элементы детского игрового и спортивного оборудования, малых архитектурных форма ( качалки, качели, горки, турники, шведские стенки и т.п.), однако, их состояние не обеспечивает безопасность, а также потребностей жителей в игровых и спортивных модулях, они физически и морально устарели. Длительное время не проводилось благоустройство дворов, оборудование пришло в ветхое состояние, проведение работ по оборудованию детских и спортивных площадок должно создать для детей мир воображения, развивать умственные и физические способности детей.

 В связи с увеличением количества личных автотранспортных средств, остро встал вопрос о нехватке парковочных мест. Проведение работ по строительству автостоянок, позволит в дальнейшем разгрузить дворовые территории и обеспечить комфортными условиями проживания жителей.

 Также установлено, что при длительной эксплуатации дорожного покрытия отдельных дворовых территорий из цементобетона и асфальтобетона выявлены дефекты, при которых дальнейшая эксплуатация дорожного покрытия затруднена, а на отдельных участках недопустима. Также на отдельных территориях выявлено неудовлетворительное состояние лестниц, лестничных сходов, пандусов (съездов). На отдельных территориях уровень освещенности входных групп ниже допустимого, или освещение вообще отсутствует. Проведение данных мероприятий позволит создать безопасные условия для участников дорожного движения, обеспечит безопасность и исключить травматизм населения, а также создать условия для доступности маломобильных групп населения и граждан с детскими колясками.

При выполнении комплекса мероприятий по благоустройству территории общего пользования и пешеходных зон, село (поселок) получит возможность значительно улучшить экологическое состояние и свой внешний облик, создать более комфортные микроклиматические, санитарно-гигиенические и эстетические условия.

Анализ текущего состояния показал, что проблемы комплексного благоустройства с.Мухоршибирь, п.Саган-Нур еще остаются острыми, одной из основных причин является низкий уровень культуры поведения жителей на улицах и во дворах, небрежном отношении к объектам и элементам благоустройства, создание несанкционированных свалок. Поэтому одной из основных задач Программы является создание системы комплексного благоустройства территорий с.Мухоршибирь, п.Саган-Нур с участием заинтересованных лиц – жителей и организаций различных форм собственности.

**Раздел 2 "Основные цели и задачи программы".**

2.1. Основной целью Муниципальной программы является повышение уровня благоустройства территорий с.Мухоршибирь, п.Саган-Нур;

2.2. Основные задачи Муниципальной программы, направленные на достижение вышеуказанных целей, заключаются в следующем:

а) повышение уровня благоустройства дворовых территорий с.Мухоршибирь, п.Саган-Нур;

б) повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования с.Мухоршибирь, п.Саган-Нур;

2.3. Необходимым условием реализации программы является проведение мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

**Раздел 3 «Ожидаемые результаты»**

3.1. Ожидаемые результаты

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Задачи | Решаемые проблемы <\*> | Количественный показатель достижения задачи | Сроки реализации мероприятий (год) | Ожидаемый социально-экономический эффект (индикатор программы СЭР) | Ответственный исполнитель (соисполнители) |
| Цель программы: Повышение уровня благоустройства территорий города |
| 1. | Задача 1.Повышение уровня благоустройства дворовых территорий  | Недостаточный уровень благоустройства дворовых территорий | Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий МКД | 2017 год | Достижение индекса«Доля благоустроенных дворовых территорий МКД от общего количества дворовых территорий МКД» | Комитет, Администра-ции СП «Мухоршибирское», СП «Саганнурс-кое» |
| 2. | Задача 2.Повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования с.Мухоршибирь, п.Саган-Нур | Отсутствие благоустройства на муниципальной территории(парков, скверов, улиц)  | Увеличение доли благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | 2017 год | Достижение индекса«Доля благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общего количества таких территорий». | Комитет, Администра-ции СП «Мухоршибирское», СП «Саганнурс-кое» |

3.2. В результате реализации мероприятий Программы ожидается снижение доли неблагоустроенных дворовых и муниципальных территорий общего пользования.

3.3. Успешное выполнение задач Программы позволит улучшить условия проживания и жизнедеятельности сельчан и повысить привлекательность с.Мухоршибирь и п.Саган-Нур.

3.4. Реализация Программы позволит достичь следующих результатов:

а) благоустройство территорий, прилегающих к многоквартирным жилым домам в количестве \_\_, в результате количество благоустроенных дворовых территорий в целом по району составит \_\_\_ %.

б) благоустройство муниципальных территорий общего пользования - \_\_\_.

Необходимым условием реализации программы является проведение мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Для реализации мероприятий программы подготовлены следующие документы:

- минимальный и дополнительный перечни работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов (приложение 1 к программе),

- формы участия заинтересованных лиц в выполнении минимального и дополнительного перечня работ (приложение 2 к программе),

- порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий и механизм контроля за их расходованием, а также порядок и форма участия (финансовое и (или) трудовое граждан в выполнении указанных работ (приложение 3 к программе),

- порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн - проектов благоустройства дворовой территории, включенных в муниципальную программу на 2017 год (приложение 4 к программе).

**Раздел 4 «Целевые индикаторы выполнения программы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Формула расчета <\*\*\*> | Необходимое направление изменений (>, <, 0) <\*> | Базовые значения | Плановые значения | Темпы прироста <\*\*> |
| 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Индекс программы  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество благоустроенных дворовых территорий МКД | единиц |  | > | 0 | 0 | \_\_ | \_\_ |
| 2. | Доля благоустроенных дворовых территорий МКД от общего количества дворовых территорий МКД | % |  | > | 0 | 0 | \_\_\_ | \_\_\_\_ |
| 3. | Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования |  единиц |  | > | 0 | 0 | - | - |
| 4. | Доля благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общего количества таких территорий | % |  | > | 0 | 0 | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ |

**Раздел 5 "Срок реализации муниципальной программы".**

 Программа рассчитана на 2017 год.

**Раздел 6 "Перечень подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы".**

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование программы, подпрограммы | Ожидаемый социально-экономический эффект | Отв-ыйисп-ль | Срок | Источник финансирования | 2017 |
| Начало реализации | Окончание реализации |  | План по программе | В т.ч. утверждено в бюджете города |
|  | Основные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Благоустройство дворовых территорий с.Мухоршибирь, п.Саган-Нур | Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий МКД | Комитет | 2017 | 2017 |  с.Мухоршибирь |
| Всего | 760,8 | 760,8 |
| ФБ | 707,5 | 707,5 |
| РБ | 53,3 | 53,3 |
|  п.Саган-Нур |
| Всего | 1993,6 | 1993,6 |
| ФБ | 1854,1 | 1854,1 |
| РБ | 139,5 | 139,5 |
| 2. | Благоустройство муниципальных территорий общего пользования с.Мухоршибирь, п.Саган-Нур | Увеличение доли благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | Комитет | 2017 | 2017 |  с.Мухоршибирь |
| Всего | 380,4 | 380,4 |
| ФБ | 353,8 | 353,8 |
| РБ | 26,6 | 26,6 |
|  п.Саган-Нур |
| Всего | 996,8 | 996,8 |
| ФБ | 927,0 | 927,0 |
| РБ | 69,8 | 69,8 |

**Раздел 7 "Ресурсное обеспечение муниципальной программы".**

Ресурсное обеспечение муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной квалификации | 2017 |
| ЦСР | РзПр | ГРБС | ВР | План по программе | Утверждено в бюджете города |
|  Муни-ципаль-наяпрог-рамма | Благоустройство дворовых территорий с.Мухоршибирь, п.Саган-Нур | Комитет |  |  |  |  | 2754,5 | 2754,5 |
| Благоустройство муниципальных территорий общего пользования с.Мухоршибирь, п.Саган-Нур | Комитет |  |  |  |  | 1377,2 | 1377,2 |

Ресурсное обеспечение муниципальной программы за счет всех источников и направлений финансирования

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Статья расходов | Источник финансирования | Оценка расходов (тыс. руб.), годы |
| 2017 |
| План по программе | Утверждено в бюджете города |
|  | Всего по муниципальной программе | 4131,7 | 4131,7 |
|  | Федеральный бюджет | 3842,5 | 3842,5 |
|  | Республиканский бюджет | 289,2 | 289,2 |
|  | В том числе: *Капитальные вложения* | - | - |
|  | Федеральный бюджет | - | - |
|  | Республиканский бюджет | - | - |
|  | *НИОКР* | - | - |
|  | Федеральный бюджет | - | - |
|  | Республиканский бюджет | - | - |
|  | *Прочие нужды* | 4131,7 | 4131,7 |
|  | Федеральный бюджет | 3842,5 | 3842,5 |
|  | Республиканский бюджет | 289,2 | 289,2 |

Финансирование мероприятий Программы предусматривается осуществлять за счет средств республиканского и федерального бюджетов.

**Раздел 8 "Описание мер муниципального и правового регулирования и анализ рисков реализации муниципальной программы".**

Анализ рисков и управление рисками по реализации Программы осуществляет ответственный исполнитель - Комитет по управлению имуществом и муниципальным хозяйством муниципального образования «Мухоршибирский район». Основными рисками при реализации Программы являются: снижение объемов финансирования и неэффективного администрирования Программы, а также кризисные явления в муниципальном образовании «Мухоршиибрский район».

Административный риск связан с неэффективным управлением Программой, который, в свою очередь, может привести к невыполнению целей и задач Программы; срывам выполнения мероприятий и целевых показателей; неэффективному использованию ресурсов; повышению вероятности неконтролируемого влияния негативных факторов на реализацию Программы. Способами ограничения административного риска являются:

- контроль за ходом выполнения программных мероприятий и совершенствование механизма текущего управления реализацией Программы;

- формирование плана реализации Программы;

- непрерывный мониторинг выполнения индикаторов (показателей) Программы;

- информирование населения и открытая публикация данных о ходе реализации Программы.

Принятие общих мер по управлению рисками осуществляется ответственным исполнителем в процессе мониторинга реализации подпрограммы и оценки ее эффективности и результативности.

Качественная и количественная оценка факторов риска включает в себя следующие действия:

1) выявление источников и причин риска, этапов и работ, при выполнении которых возникает риск;

2) идентификация всех возможных качественных и количественных факторов рисков, свойственных рассматриваемому проекту;

3) оценка уровня отдельных качественных и количественных факторов рисков и риска проекта в целом, определяющая его экономическую целесообразность;

4) определение допустимого качественного и количественного фактора уровня риска;

5) разработка мероприятий по снижению риска.

Приложение 1

к Муниципальной программе

 «Формирование современной

городской среды на территории

муниципального образования

«Мухоршиибрский район» на 2017 год»

Минимальный и дополнительный перечни работ

по благоустройству дворовых территорий

многоквартирных домов

|  |
| --- |
| Виды работ |
| **Минимальный перечень работ** |
| 1. Ремонт дворовых проездов
 |
| 1. Обеспечение освещения дворовых территорий
 |
| 1. Установка скамеек
 |
| 1. Установка урн
 |
| **Дополнительный перечень работ** |
| 1. Оборудование детских и (или) спортивных площадок
 |
| 1. Оборудование автомобильных парковок
 |
| 1. Озеленение дворовой территории
 |
| 1. Иные виды работ, предусмотренные Правилами благоустройства территории сельских поселений
 |

Приложение 2

к Муниципальной программе

 «Формирование современной

городской среды на территории

муниципального образования

«Мухоршибирский район» на 2017 год»

**Формы участия заинтересованных лиц в выполнении минимального и дополнительного перечня работ**

1. Финансовое участие (в случае принятия решения собственниками) -финансирование выполнения видов работ из дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий с.Мухоршибирь, п.Саган-Нур за счет участия заинтересованных лиц в размере не менее 5 процентов от общей стоимости соответствующего вида работ.
2. Трудовое участие – добровольная безвозмездная трудовая деятельность заинтересованных лиц, имеющая социально полезную направленность, не требующая специальной квалификации и выполняемая в качестве трудового участия заинтересованных лиц при осуществлении видов работ из минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий с.Мухоршибирь, п.Саган-Нур: «субботники» по уборке дворовой территории, участие в озеленительных и строительных работах (установка уличной мебели, окрашивание элементов благоустройства и др).

Приложение 3

к Муниципальной программе

 «Формирование современной

городской среды на территории

муниципального образования

«Мухоршибирский район» на 2017 год»

**Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий с.Мухоршибирь, п.Саган-Нур**

**1. Общие положения**

* 1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру аккумулирования и использования денежных средств (далее – аккумулирование средств), поступающих от собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица), направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий с.Мухоршибирь, п.Саган-Нур в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Мухоршибирский район» на 2017 год (далее – Программа), механизм контроля за их расходованием, а также устанавливает порядок и формы трудового и финансового участия заинтересованных лиц в выполнении указанных работ.
	2. В целях реализации настоящего Порядка используются следующие понятия:

а) дополнительный перечень работ – установленный постановлением Администрации муниципального образования «Мухоршибирский район» перечень работ по благоустройству дворовой территории, софинансируемых за счет средств заинтересованных лиц;

б) трудовое участие – добровольная безвозмездная трудовая деятельность заинтересованных лиц, имеющая социально полезную направленность, не требующая специальной квалификации и выполняемая в качестве трудового участия заинтересованных лиц при осуществлении видов работ из дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий с.Мухоршибирь, п.Саган-Нур;

в) финансовое участие – финансирование выполнения видов работ из дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий с.Мухоршибирь, п.Саган-Нур за счет участия заинтересованных лиц в размере не менее 5 процентов от общей стоимости соответствующего вида работ;

г) общественная комиссия – комиссия, создаваемая в соответствии с постановлением Администрации муниципального образования «Мухоршибирский район» для рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц, а также осуществления контроля за реализацией Программы.

1. **Порядок и форма участия (трудовое и (или) финансовое) заинтересованных лиц в выполнении работ**
	1. Заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территории в рамках минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству в форме трудового и (или) финансового участия.
	2. Организация трудового и (или) финансового участия осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.
	3. Финансовое (трудовое) участие заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий должно подтверждаться документально в зависимости от избранной формы такого участия.
	4. Документы, подтверждающие форму участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству, предусмотренных минимальным и (или) дополнительным перечнями, предоставляются в Комитет по управлению имуществом и муниципальным хозяйством муниципального образования «Мухоршибирский район» (далее - Комитет).

В качестве документов, подтверждающих финансовое участие, могут быть представлены копии платежных поручений о перечислении средств или внесении средств на счет, открытый в установленном порядке, копия ведомости сбора средств с физических лиц, которые впоследствии также вносятся на счет, открытый в соответствии с настоящим Порядком.

Документы, подтверждающие финансовое участие, представляются в Комитет не позднее 2 дней со дня перечисления денежных средств в установленном порядке.

В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие могут быть представлены отчет подрядной организации о выполнении работ, включающей информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан, отчет совета многоквартирного дома, лица, управляющего многоквартирным домом о проведении мероприятия с трудовым участием граждан. При этом, рекомендуется в качестве приложения к такому отчету представлять фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием граждан.

Документы, подтверждающие трудовое участие, представляются в Комитет не позднее 10 календарных дней со дня окончания работ, выполняемых заинтересованными лицами.

* 1. При выборе формы финансового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках дополнительного перечня (минимального перечня - в случае принятия такого решения) работ по благоустройству доля участия определяется как процент от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории.
1. **Условия аккумулирования и расходования средств**
	1. В случае включения заинтересованными лицами в заявку работ, входящих в дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий, установленный постановлением Администрации муниципального образования «Мухоршибирский район», денежные средства заинтересованных лиц перечисляются на лицевой счет администратора доходов бюджета муниципального образования «Мухоршибирский район» - Комитета.

Лицевой счет для перечисления средств заинтересованных лиц, направляемых для выполнения дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, может быть открыт Комитетом в российских кредитных организациях, величина собственных средств (капитала) которых составляет не менее 20 миллиардов рублей, либо в органах казначейства.

* 1. После утверждения дизайн-проекта общественной муниципальной комиссией и его согласования с представителем заинтересованных лиц Комитет заключает с представителями заинтересованных лиц, принявшими решение о благоустройстве дворовых территорий, соглашение, в котором указывается объект благоустройства, реквизиты для перечисления средств, определяются порядок и сумма перечисления денежных средств заинтересованными лицами, а также реквизиты счета, на который подлежат возврату денежные средства заинтересованных лиц в случаях определенных соглашением.

Объем денежных средств, подлежащих перечислению заинтересованными лицами, определяется в соответствии со сметным расчетом, а также исходя из нормативной стоимости (единичных расценок) работ по благоустройству дворовых территорий и объема работ, указанного в дизайн-проекте, и составляет не менее 5 процентов от общей стоимости соответствующего вида работ из дополнительного перечня работ.

Фактический объем денежных средств, подлежащих перечислению заинтересованными лицами, может быть изменен по итогам осуществления закупки товара, работы, услуги в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также с учетом стоимости фактически выполненных работ.

* 1. Перечисление денежных средств заинтересованными лицами осуществляется в течение 30 дней с момента подписания соглашения.

В случае, если денежные средства в полном объеме не будут перечислены в срок, установленный в абзаце первом настоящего пункта, то заявка такого многоквартирного дома в части выполнения дополнительного перечня работ по благоустройству территории выполнению не подлежит.

Перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках Программы, подлежит корректировке с включением следующих по очередности дворовых территорий, прошедших отбор в пределах лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных Программой.

* 1. Денежные средства считаются поступившими в доход бюджета муниципального образования «Мухоршибирский район» с момента их зачисления на лицевой счет Комитета.
	2. В течение десяти рабочих дней со дня перечисления средств Комитет направляет в Финансовое управление администрации муниципального образования «Мухоршибирский район» (далее – Финансовое управлении) копию заключенного соглашения.
	3. На сумму планируемых поступлений увеличиваются бюджетные ассигнования Комитету как главному распорядителю бюджетных средств с последующим доведением в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств для осуществления целевых расходов, предусмотренных Программой.
	4. Комитет осуществляет учет поступающих от заинтересованных лиц денежных средств в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.
	5. Комитет обеспечивает ежемесячное опубликование на официальном сайте Администрации муниципального образования «Мухоршибирский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

Комитет ежемесячно обеспечивает направление данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству, в адрес общественной муниципальной комиссии.

* 1. Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется Комитетом на финансирование дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий в соответствии с утвержденным дизайн-проектом благоустройства дворовых территорий, утвержденного общественной муниципальной комиссией и согласованного с представителем заинтересованных лиц.
	2. Расходование денежных средств осуществляется путем принятия и оплаты обязательств в соответствии с бюджетным законодательством и иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.
	3. Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется Финансовым управлением в соответствии с бюджетным законодательством.

Приложение 4

к Муниципальной программе

 «Формирование современной

городской среды на территории

муниципального образования

«Мухоршибирский район» на 2017 год»

**ПОРЯДОК**

**разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовой территории, включаемой в муниципальную программу формирования современной городской среды на территории муниципального образования «Мухоршиибрский район» на 2017 год**

1. Настоящий порядок устанавливает процедуру разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовой территории, включаемой в муниципальную программу формирования современной городской среды на территории муниципального образования «Мухоршибирский район» (далее - Порядок).

2. Для целей Порядка применяются следующие понятия:

2.1. дворовая территория - совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам;

2.2. заинтересованные лица - собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству.

 3. Разработка дизайн - проекта обеспечивается Комитетом по управлению имуществом и муниципальным хозяйством муниципального образования «Мухоршибирский район», Администрациями СП «Мухоршибирское» и СП «Саганнурское» (далее - уполномоченные органы).

4. Дизайн-проект разрабатывается в отношении дворовых территорий, прошедших отбор, исходя из даты представления предложений заинтересованных лиц в пределах выделенных лимитов бюджетных ассигнований.

В случае совместной заявки заинтересованных лиц, проживающих в многоквартирных домах, имеющих общую дворовую территорию, дизайн - проект разрабатывается на общую дворовую территорию.

5. В дизайн - проект включается текстовое и визуальное описание проекта благоустройства, в том числе концепция проекта и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей территории.

Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых работ. Дизайн-проект может быть подготовлен в виде проектно-сметной документации или в упрощенном виде - изображение дворовой территории на топографической съемке в масштабе с отображением текстового и визуального описания проекта благоустройства дворовой территории и техническому оснащению площадок исходя из минимального и дополнительного перечней работ, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению, со сметным расчетом стоимости работ исходя из единичных расценок.

6. Разработка дизайн - проекта включает следующие стадии:

6.1. осмотр дворовой территории, предлагаемой к благоустройству, совместно с представителем заинтересованных лиц;

6.2. разработка дизайн - проекта;

6.3. согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории с представителем заинтересованных лиц;

6.4. утверждение дизайн-проекта общественной муниципальной комиссией.

7. Представитель заинтересованных лиц обязан рассмотреть представленный дизайн-проект в срок не превышающий двух рабочих дней с момента его получения и представить в Комитет по управлению имуществом и муниципальным хозяйством муниципального образования «Мухоршибирский район» согласованный дизайн-проект или мотивированные замечания.

В случае не урегулирования замечаний, Комитет по управлению имуществом и муниципальным хозяйством муниципального образования «Мухоршибирский район» передает дизайн-проект с замечаниями представителя заинтересованных лиц общественной муниципальной комиссии для проведения обсуждения с участием представителя заинтересованных лиц и принятия решения по дизайн-проекту.

8. Дизайн - проект утверждается общественной комиссией, решение об утверждении оформляется в виде протокола заседания комиссии.